Kedves Versenyzõ! A megoldások értékelésénél csak a programok futási eredményeit vesszük tekintetbe. Ezért igen fontos a specifikáció pontos betartása. Ha például a feladat szövege adatok valamilyen állományból történõ beolvasását írja elõ, és a program ezt nem teljesíti, akkor a feladatra nem adunk pontot (akkor sem, ha egyébként tökéletes lenne a megoldás); az objektív értékelés érdekében ugyanis a pontozóknak a programszövegekben egyetlen karaktert sem szabad javítaniuk, s az elõre megadott javítási útmutatótól semmiben nem térhetnek el. A programokat csak a feladatkiírásban leírt szabályoknak megfelelõ adatokkal próbáljuk ki, emiatt nem kell ellenõrizni, hogy a bemenõ adatok helyesek-e, illetve a szükséges állományok léteznek-e (sõt ezért plusz pont sem jár). Ha a programnak valamilyen állományra van szüksége, akkor azt mindig az aktuális könyvtárba kell rakni. Az állomány neve minden esetben rögzített, az utolsó karakter kivételével (ezt a feladatszövegben az x betû jelzi). A hiányzó karaktert a billentyûzetrõl kell beolvasni.

1. feladat: Terv (50 pont)

Egy nagyszabású építkezéshez részletes tervet készítettek, amelyben többek között azt is megadják, hogy egy-egy munka hány napig tart. A munkák sorrendje nem tetszõleges. A tervben a sorrendet a b feltételpárok írják elõ. Az a b feltételpár azt jelenti, hogy a b munkát csak az a munka befejezése után lehet elkezdeni. Az építkezés az 1. napon kezdõdik. N munka esetén a munkákat az 1,...,N számokkal azonosítjuk.

Írj programot az alábbi részfeladatok megoldására!

A.	Számítsd ki, hogy a terv végrehajtásához minimálisan hány nap szükséges!

B.	Add meg az egyes munkák legkorábbi kezdési idejét a számuk sorrendjében! (Ez az a legkorábbi idõpont, amikor az adott munkát el lehet kezdeni, mert az összes korábbi, ugyancsak a lehetõ legkorábban elkezdett munka már befejezõdött.)

C.	Add meg a munkák legkésõbbi kezdési idejét a számuk sorrendjében! (Ez az a legkésõbbi idõpont, amikor az adott munkát el kell kezdeni ahhoz, hogy ne késleltesse az építkezés befejezését.)

D.	Adj meg egy ún. kritikus utat! (Kritikus útnak nevezzük olyan munkák egy sorozatát, amelyeket az adott sorrendben lehet elvégezni, és

a munkák összideje megegyezik a terv végrehajtásához minimálisan szükséges idõvel, továbbá

minden egyes munka legkorábbi és legkésõbbi kezdési ideje ugyanaz.)

E.	Add meg, hogy minimum hány vállalkozóval kell szerzõdést kötni a munkák elvégzésére, ha egy vállalkozó egy idõben csak egy munkán tud dolgozni és ha minden munka a lehetõ legkorábban kezdõdik!

F.	Add meg, hogy minimálisan mennyi az összes állási idõ! (Az állási idõ abból adódik, hogy egy vállalkozó két, idõben egymást követõ munka elvégzése között várakozásra kényszerülhet, ha a soron következõ munkát még nem kezdheti el.) Feltesszük, hogy minden munka a lehetõ legkorábban kezdõdik, és a kivitelezõk a lehetõ legkevesebb vállalkozót alkalmazzák.

A TERVx.BE állomány elsõ sora a munkák N (1N100) számát tartalmazza. A második sorban N db pozitív egész szám van, ahol az i-edik szám a sorban az i-edik munka végrehajtásához szükséges napok száma (100). A harmadik sorban a feltételpárok M (0M1000) száma  van. A következõ M sor mindegyike egy-egy a b számpárt tartalmaz (1a, bN); ami azt jelenti, hogy a b munkát csak az a munka befejezése után lehet elkezdeni.

A TERVx.KI szöveges állományba és a képernyõre hat sorba kell írni az A.–F. részfeladatok megoldását. Ha valamelyik részfeladat megoldása hiányzik, akkor a megfelelõ sor legyen üres! A B., C. és D. részfeladatok esetén (2., 3. és 4. sor) a számsorozatok elemeit egy-egy szóköz válassza el.

Példa:

| TERV0.BE | TERV0.KI |
| --- | --- |
| 5 1 2 1 3 2 5 1 2 2 5 1 3 3 4 2 4 | 6 1 2 2 4 4 1 2 3 4 5 1 2 4 2 1 |

2. feladat: Karaktersorozat keresése a Weben (25 pont)

Karaktersorozatot keresni összekapcsolt állományokban is lehet. Csak a kiinduló állomány nevét ismerjük, a többit (legfeljebb 200) a hivatkozásokból kell kiszedni.

Az &állománynév& alakú hivatkozások az állományban bárhol, akár ismételten is elõfordulhatnak. (A kapcsolt állományokban természetesen további hivatkozások lehetnek.) A keresett karaktersorozatban sorvég-jel és &-jel nem lehet, és legfeljebb 250 karakterbõl állhat.

Karaktersorozatot az alábbi feltételek mellett kereshetünk:

A.	a karaktersorozat csak teljes szó lehet, más szó részeként nem szabad megtalálni (a szavak az angol ábécé kis- és nagybetûibõl állnak, és szóköz, írásjel vagy sorvég-jel határolja õket),

B.	a karaktersorozat lehet szó része is;

C.	nem szabad megkülönböztetni a nagy- és kisbetûket, azaz pl. alma és ALmA azonosnak számít;

D.	meg kell különböztetni a nagy- és kisbetûket.

Készíts programot, amely megadja, hogy a keresett karaktersorozat mely állományok hányadik karakterétõl kezdve található meg (sem a teljes hivatkozás, sem a sorvég-jel nem számít karakternek)! Ha ugyanaz a karaktersorozat többször is megtalálható, akkor mindegyik elõfordulás helyét meg kell adni.

A WEBx.BE állomány elsõ sora a kiinduló állomány nevét, a második a keresési feltételek betûjelét (AC, AD, BC vagy BD), további tetszõleges számú sora pedig a keresendõ karaktersorozatokat tartalmazza.

A WEBx.KI állományba és a képernyõre az alábbiakat kell írni:

Minden keresés eredménye annyi sor, ahány állományban megtalálható a keresett karaktersorozat. A sor elején az állomány neve legyen, majd egy kettõspont (:), utána pedig a karaktersorszámok egy-egy szóközzel elválasztva. Az egyes keresési eredmények között egy-egy üres sort kell hagyni.

Példa:

WEB0.BE:

ELSO.TXT BC xyz zzz

ELSO.TXT:

xyz zzz
Xyz, qwert
&Masodik.txt&
zzz

MASODIK.TXT:

UVWXYZ

WEB0.KI:

ELSO.TXT: 1 8 MASODIK.TXT: 4 ELSO.TXT: 5 18

Elérhetõ összpontszám: 75 pont + 25 pont a 2. fordulóból